GUIDE 3

Mise en place & Livraison

Du premier commit jusqu'à la remise des clés

Holberton School — Thonon-les-Bains Pichot Gwen & Amblard Alison Mai 2026

# 1. Création et configuration du dépôt GitHub

## 1.1 Structure du dépôt (monorepo)

Un seul dépôt GitHub pour frontend + backend. Simplifie la collaboration et le déploiement.

sensolidaire/ /frontend → Application React /backend → API Node.js/Express /docs → Documentation du projet .gitignore README.md docker-compose.yml

## 1.2 Création du dépôt — étapes

- Créer le dépôt sur GitHub : nom "sensolidaire", visibilité privée

- Cloner en local : git clone git@github.com:[organisation]/sensolidaire.git

- Créer la structure des dossiers (frontend/, backend/, docs/)

- Créer le fichier .gitignore (voir ci-dessous)

- Premier commit : git commit -m "Initial project structure"

- Push sur main : git push origin main

- Créer la branche dev depuis main : git checkout -b dev && git push origin dev

- Alison crée ali-backend depuis dev : git checkout -b ali-backend

- Gwen crée gwen-frontend depuis dev : git checkout -b gwen-frontend

## 1.3 Fichier .gitignore

# Node node_modules/ npm-debug.log* # Variables d'environnement — NE JAMAIS VERSIONNER .env .env.local .env.production # Uploads (fichiers médias) /backend/uploads/* !/backend/uploads/.gitkeep # Build /frontend/dist/ /frontend/build/ # OS .DS_Store Thumbs.db # Prisma /backend/prisma/*.db # Docker .docker/

## 1.4 Structure des branches

| Branche | Rôle | Règle |
| --- | --- | --- |
| main | Code prêt pour la production | Jamais de commit direct — fusion depuis dev uniquement après tests |
| dev | Branche d'intégration | Frontend + backend fusionnés et testés ensemble ici |
| ali-backend | Travail Alison (backend) | Routes API, BDD, authentification |
| gwen-frontend | Travail Gwen (frontend) | Composants React, pages, style Tailwind |

## 1.5 Convention de commits

Format : <type>: <description en impératif présent anglais>

| Type | Usage | Exemple |
| --- | --- | --- |
| feat | Nouvelle fonctionnalité | feat: add mission CRUD endpoints |
| fix | Correction de bug | fix: resolve JWT refresh token rotation issue |
| style | Changement CSS/Tailwind (sans impact logique) | style: update mission card hover effect |
| refactor | Refactorisation sans changement fonctionnel | refactor: extract email service logic |
| test | Ajout ou modification de tests | test: add authService unit tests |
| docs | Documentation uniquement | docs: update API routes documentation |
| chore | Config, deps, tooling | chore: add Helmet.js dependency |

## 1.6 Workflow Pull Request

- Développer sur la branche personnelle (ali-backend ou gwen-frontend)

- Créer une Pull Request vers dev quand la fonctionnalité est terminée

- L'autre personne fait la revue de code (Alison revoit les PR de Gwen et inversement)

- Corriger les éventuels commentaires

- Merger dans dev après approbation

- Tester ensemble sur dev

- Merger dev → main pour le déploiement

Auto-merge autorisé en cas d'urgence ou si l'autre membre est indisponible — mais à éviter autant que possible.

# 2. Environnement de développement avec Docker

## 2.1 Pourquoi Docker

- Environnement identique sur les deux machines (Gwen + Alison)

- PostgreSQL disponible sans installation locale

- Un seul fichier docker-compose.yml pour lancer tout l'environnement

- Aucun conflit de version entre les installations locales

## 2.2 Fichier docker-compose.yml

version: '3.8' services: # Base de données PostgreSQL db: image: postgres:16-alpine container_name: sensolidaire_db restart: unless-stopped environment: POSTGRES_USER: ${DB_USER} POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} POSTGRES_DB: ${DB_NAME} ports: - "5432:5432" volumes: - postgres_data:/var/lib/postgresql/data # API Backend Node.js backend: build: ./backend container_name: sensolidaire_backend restart: unless-stopped depends_on: - db environment: DATABASE_URL: postgresql://${DB_USER}:${DB_PASSWORD}@db:5432/${DB_NAME} JWT_SECRET: ${JWT_SECRET} JWT_REFRESH_SECRET: ${JWT_REFRESH_SECRET} RESEND_API_KEY: ${RESEND_API_KEY} FRONTEND_URL: ${FRONTEND_URL} NODE_ENV: development ports: - "3000:3000" volumes: - ./backend:/app - /app/node_modules - ./backend/uploads:/app/uploads # Frontend React (développement) frontend: build: ./frontend container_name: sensolidaire_frontend restart: unless-stopped environment: VITE_API_URL: http://localhost:3000 ports: - "5173:5173" volumes: - ./frontend:/app - /app/node_modules volumes: postgres_data:

## 2.3 Dockerfile backend

FROM node:18-alpine WORKDIR /app COPY package*.json ./ RUN npm install COPY . . RUN npx prisma generate EXPOSE 3000 CMD ["npm", "run", "dev"]

## 2.4 Dockerfile frontend

FROM node:18-alpine WORKDIR /app COPY package*.json ./ RUN npm install COPY . . EXPOSE 5173 CMD ["npm", "run", "dev", "--", "--host"]

## 2.5 Démarrage de l'environnement

# Premier lancement docker-compose up --build # Lancement normal (après le premier build) docker-compose up # En arrière-plan docker-compose up -d # Arrêter docker-compose down # Arrêter et supprimer les volumes (reset BDD) docker-compose down -v

## 2.6 Commandes Prisma depuis Docker

# Exécuter les migrations docker exec sensolidaire_backend npx prisma migrate dev --name init # Générer le client Prisma docker exec sensolidaire_backend npx prisma generate # Ouvrir Prisma Studio (interface BDD visuelle) docker exec -it sensolidaire_backend npx prisma studio # Seed la BDD (si fichier seed configuré) docker exec sensolidaire_backend npx prisma db seed

# 3. Variables d'environnement

## 3.1 Fichier .env backend

# Base de données DATABASE_URL="postgresql://USER:PASSWORD@localhost:5432/sensolidaire" DB_USER=sensolidaire_user DB_PASSWORD=mot_de_passe_securise_ici DB_NAME=sensolidaire_db # JWT — générer des secrets forts avec : node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(64).toString('hex'))" JWT_SECRET=votre_secret_jwt_64_caracteres_minimum JWT_REFRESH_SECRET=votre_secret_refresh_jwt_different_du_premier JWT_ACCESS_EXPIRY=15m JWT_REFRESH_EXPIRY=7d # Email (Resend) RESEND_API_KEY=re_xxxxxxxxxxxxxx # CORS FRONTEND_URL=http://localhost:5173 # Environnement NODE_ENV=development PORT=3000 # Upload MAX_FILE_SIZE=5242880

## 3.2 Fichier .env frontend

VITE_API_URL=http://localhost:3000

## 3.3 Règles de sécurité

🔴 CRITIQUE Le fichier .env NE DOIT JAMAIS être commité sur GitHub. Vérifier que .env est dans le .gitignore AVANT le premier commit.

- Créer un fichier .env.example (sans valeurs réelles) versionné pour documentation

- En production : les variables sont injectées via l'interface du VPS ou via un fichier .env sur le serveur (hors dépôt Git)

- Les secrets JWT doivent être différents entre dev et production

- Ne jamais exposer DATABASE_URL en clair dans les logs

# 4. Initialisation des projets

## 4.1 Backend — initialisation

cd backend npm init -y # Dépendances de production npm install express prisma @prisma/client bcrypt jsonwebtoken multer nodemailer helmet cors dotenv # Dépendances de développement npm install -D nodemon jest supertest @types/node # Initialiser Prisma npx prisma init --datasource-provider postgresql

## 4.2 Frontend — initialisation

cd frontend npm create vite@latest . -- --template react # Dépendances npm install react-router-dom axios react-i18next i18next tailwindcss postcss autoprefixer # Initialiser Tailwind npx tailwindcss init -p

## 4.3 Configuration Tailwind (tailwind.config.js)

/** @type {import('tailwindcss').Config} */ export default { content: [ "./index.html", "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}", ], theme: { extend: { // Ajouter les couleurs de la charte Sens Solidaire ici }, }, plugins: [], }

## 4.4 Scripts package.json backend

{ "scripts": { "dev": "nodemon src/server.js", "start": "node src/server.js", "test": "jest --runInBand", "test:watch": "jest --watch", "prisma:migrate": "npx prisma migrate dev", "prisma:studio": "npx prisma studio", "prisma:seed": "node prisma/seed.js" } }

# 5. Stratégie de tests

## 5.1 Vue d'ensemble

| Type de test | Outil | Priorité | Quand |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests unitaires (services critiques) | Jest | RNCP — obligatoire | Pendant le développement |
| Tests d'intégration (routes API) | Jest + Supertest | Important | Avant chaque merge dans dev |
| Tests manuels (UI) | Navigateur | Continu | À chaque fonctionnalité terminée |
| Tests responsive | Chrome DevTools + appareils réels | Important | Avant la livraison |
| Audit Lighthouse | Chrome DevTools | Important | Avant la livraison |
| Tests multi-navigateurs | Chrome, Firefox, Safari | Standard | Avant la livraison |

## 5.2 Tests unitaires Jest — à implémenter

Ces 7 tests sont obligatoires pour la soutenance RNCP. Ils couvrent les règles métier les plus critiques.

// tests/unit/authService.test.js describe('authService', () => { test('validateCredentials: retourne user si mdp valide', async () => { ... }); test('validateCredentials: retourne null si mdp invalide', async () => { ... }); test('validateCredentials: retourne null si compte inexistant', async () => { ... }); test('generateToken: le token contient les bons claims (id, role)', () => { ... }); test('refreshToken: rejette un refresh token révoqué', async () => { ... }); }); // tests/unit/missionService.test.js describe('missionService', () => { test('findAll: retourne uniquement les missions is_active=true', async () => { ... }); }); // tests/unit/testimonialService.test.js describe('testimonialService', () => { test('create: le statut initial est "pending"', async () => { ... }); test('approve: consent_given=false bloque l\'approbation', async () => { ... }); });

## 5.3 Tests d'intégration Supertest — à implémenter

// tests/integration/auth.test.js describe('POST /api/auth/login', () => { test('retourne 200 + access token avec identifiants valides'); test('retourne 401 avec identifiants invalides'); test('set un cookie HTTP-Only avec le refresh token'); }); // tests/integration/missions.test.js describe('GET /api/missions', () => { test('retourne uniquement les missions actives'); test('retourne 200 sans authentification'); }); describe('POST /api/admin/missions', () => { test('retourne 401 sans JWT'); test('retourne 201 + nouvelle mission avec JWT valide'); }); // tests/integration/testimonials.test.js describe('POST /api/testimonials', () => { test('retourne 400 si consent_given = false'); test('retourne 201 avec statut pending si données valides'); }); // tests/integration/contact.test.js describe('POST /api/contact', () => { test('retourne 400 si champs obligatoires manquants'); test('retourne 200 si données valides'); });

## 5.4 Lancer les tests

# Tous les tests npm test # Tests en mode watch (développement) npm run test:watch # Tests avec couverture npm test -- --coverage

## 5.5 Audit Lighthouse — objectifs

| Catégorie | Objectif MVP | Comment l'atteindre |
| --- | --- | --- |
| Performance | > 70 | Optimisation images (WebP), lazy loading, pas de Slider Revolution |
| Accessibilité | > 85 | Alt text, labels formulaires, contraste couleurs WCAG AA, nav clavier |
| Bonnes pratiques | > 90 | HTTPS, Helmet.js, pas de mixed content |
| SEO | > 90 | Balises méta, HTML sémantique, URLs propres React Router, sitemap XML |

## 5.6 Checklist tests manuels — avant livraison

### Navigation

- Toutes les pages se chargent sans erreur 404 ou 500

- Les liens de navigation pointent vers les bonnes routes

- Le menu hamburger fonctionne sur mobile

- Le changement de langue FR/EN met à jour l'interface

### Formulaires

- Formulaire de contact : validation côté client + envoi email reçu

- Formulaire de témoignage : case RGPD obligatoire, statut "pending" après soumission

- Formulaires de création/modification dashboard : tous les champs fonctionnent

### Dashboard admin

- Login/logout fonctionnel

- CRUD missions : créer, modifier, supprimer, voir la liste

- Modération témoignages : approuver, refuser, toggle homepage

- Upload images et PDFs : fichier visible après upload

- Mise à jour compteurs d'impact : visible sur la page d'accueil

### Responsive

- Mobile 375px : navigation, cartes, formulaires, dashboard mobile

- Tablet 768px : grilles intermédiaires

- Desktop 1280px : layout complet

Fonctionnalités interface publique

- La navigation entre toutes les pages fonctionne sans erreur

- Les pages mission affichent des informations exactes

- Les filtres et le tri fonctionnent comme prévu

- Les formulaires valident correctement les entrées

- Le chargement et l'affichage des images fonctionnent

- Le changement de langue FR/EN met à jour l'interface statique

- Les témoignages s'affichent correctement

Tests multi-navigateurs

- Chrome (navigateur principal)

- Firefox

- Safari (si disponible)

Scénarios utilisateur complets

- Parcourir les missions et filtrer par critères

- Soumettre un formulaire de contact

- Soumettre un témoignage et le valider depuis le dashboard

- Créer et publier une nouvelle mission depuis le dashboard

# 6. Déploiement en production

## 6.1 Environnement recommandé

Choix : VPS OVH (3€/mois) ou DigitalOcean Droplet (4$/mois). Filesystem persistant garanti — les fichiers uploadés dans /backend/uploads/ ne sont jamais perdus au redémarrage. Les plateformes à filesystem éphémère (Render free tier, Railway free tier) sont exclues.

## 6.2 Prérequis sur le serveur

# Connexion SSH au serveur ssh root@[IP_DU_SERVEUR] # Mise à jour système apt update && apt upgrade -y # Installation Node.js 18 curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x ¦ bash - apt install -y nodejs # Installation PostgreSQL apt install -y postgresql postgresql-contrib # Installation Nginx (reverse proxy) apt install -y nginx # Installation PM2 (gestionnaire de processus Node.js) npm install -g pm2 # Installation Certbot (certificat SSL Let's Encrypt) apt install -y certbot python3-certbot-nginx

## 6.3 Déploiement du backend

# Cloner le dépôt sur le serveur git clone git@github.com:[organisation]/sensolidaire.git cd sensolidaire/backend # Créer le fichier .env de production (valeurs de production) nano .env # Installer les dépendances npm install --production # Générer le client Prisma npx prisma generate # Lancer les migrations npx prisma migrate deploy # Démarrer avec PM2 pm2 start src/server.js --name sensolidaire-backend pm2 save pm2 startup

## 6.4 Build et déploiement du frontend

cd sensolidaire/frontend # Créer le .env de production echo "VITE_API_URL=https://api.[votre-domaine].fr" > .env.production # Build production npm run build # Les fichiers buildés sont dans /dist # Les copier dans le dossier servi par Nginx cp -r dist/* /var/www/sensolidaire/

## 6.5 Configuration Nginx

# /etc/nginx/sites-available/sensolidaire server { listen 80; server_name [votre-domaine].fr www.[votre-domaine].fr; # Frontend React (fichiers statiques) location / { root /var/www/sensolidaire; try_files $uri /index.html; # Important pour React Router index index.html; } # API Backend (reverse proxy) location /api { proxy_pass http://localhost:3000; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection 'upgrade'; proxy_set_header Host $host; proxy_cache_bypass $http_upgrade; } # Fichiers uploadés location /uploads { alias /chemin/vers/sensolidaire/backend/uploads; } } # Activer le site ln -s /etc/nginx/sites-available/sensolidaire /etc/nginx/sites-enabled/ nginx -t && systemctl reload nginx

## 6.6 Certificat SSL Let's Encrypt

certbot --nginx -d [votre-domaine].fr -d www.[votre-domaine].fr # Le certificat se renouvelle automatiquement # Vérifier la configuration de renouvellement systemctl status certbot.timer

## 6.7 Monitoring — UptimeRobot

- Créer un compte gratuit sur uptimerobot.com

- Ajouter un nouveau monitor de type "HTTP(s)"

- URL à surveiller : https://[votre-domaine].fr/api/health

- Intervalle : 5 minutes

- Alertes : email si le site est indisponible

- Conserver les identifiants UptimeRobot dans le guide de livraison pour l'association

## 6.8 Mise à jour du site (après livraison)

# Sur le serveur cd sensolidaire # Récupérer les nouvelles modifications git pull origin main # Backend : si nouvelles dépendances ou migrations cd backend npm install npx prisma migrate deploy pm2 restart sensolidaire-backend # Frontend : si modifications UI cd ../frontend npm run build cp -r dist/* /var/www/sensolidaire/

# 7. Migration des contenus existants

## 7.1 Ce qui doit être migré

| Contenu | Source | Action | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Missions (5 destinations) | Site actuel | Saisie manuelle dans le dashboard | Avant lancement |
| Lieux partenaires | Site actuel | Saisie manuelle dans le dashboard | Avant lancement |
| Membres de l'équipe | Site actuel (avec consentements) | Saisie manuelle dans le dashboard | Avant lancement |
| Partenaires (logos) | Site actuel | Upload logos + saisie dans le dashboard | Avant lancement |
| Témoignages existants | Site actuel | Saisie manuelle + validation admin | Avant lancement |
| Publications Médias | Site actuel | Saisie manuelle dans le dashboard | Avant lancement |
| Rapports d'activité (PDFs) | Site actuel | Upload PDFs dans le dashboard | Avant lancement |
| Compteurs d'impact | Données association | Mise à jour dans Paramètres dashboard | Avant lancement |

## 7.2 Ce qui n'est PAS migré

- Données de paiement : tout est géré par HelloAsso, aucune donnée à migrer

- Données membres/adhérents : HelloAsso gère — hors scope

- Contenus trop anciens ou obsolètes : à décider avec l'association avant le lancement

Important Documenter explicitement avec l'association AVANT le lancement quels contenus ne sont pas migrés, afin d'éviter toute incompréhension le jour J.

# 8. SEO et accessibilité — points clés

## 8.1 SEO — à implémenter

- HTML sémantique : balises h1, h2, h3, nav, main, article, section, footer correctement utilisées

- Balises méta : title + description uniques par page + Open Graph pour partage réseaux sociaux

- URLs propres : React Router — /missions/kenya plutôt que /mission?id=12

- Sitemap XML : à générer et soumettre à Google Search Console

- robots.txt : corriger l'erreur détectée sur le site actuel

- Images : balises alt descriptives — nommage explicite des fichiers (mission-kenya-safari.jpg)

- Performances : Lighthouse > 70 — images WebP, lazy loading, pas de JavaScript bloquant

## 8.2 Accessibilité WCAG 2.1 niveau AA — à implémenter

- Navigation clavier : tous les éléments interactifs accessibles sans souris (Tab, Enter, Escape)

- Alt text : toutes les images ont un alt descriptif (ou alt="" si décoratives)

- Contraste couleurs : ratio minimum 4.5:1 pour le texte normal, 3:1 pour le grand texte

- Labels formulaires : chaque champ <input> a un <label> associé (for/id)

- Attributs ARIA : utilisés uniquement quand le HTML sémantique ne suffit pas

- Focus visible : l'indicateur de focus doit être visible (ne pas faire outline: none sans alternative)

- Messages d'erreur formulaires : associés aux champs correspondants via aria-describedby

## 8.3 RGPD — obligations légales

- Mentions légales : page /mentions-legales — obligatoire LCEN 2004 (éditeur, hébergeur, contact)

- Politique de confidentialité : page /confidentialite — obligatoire RGPD

- Bannière cookies : consentement explicite CNIL — bouton "Accepter" ET "Refuser" visible

- Formulaire de témoignage : case à cocher consentement obligatoire (déjà prévu en BDD)

- Formulaire de contact : case à cocher consentement traitement des données

- Page Équipe : uniquement alias email associatifs — jamais d'adresses personnelles

Action associative Les mentions légales et la politique de confidentialité doivent être rédigées avec l'association AVANT le lancement. Ce sont des documents juridiques — pas des éléments techniques.

# 9. Planification — sprints suggérés

Suggestion de découpage en sprints. À adapter selon la disponibilité réelle.

| Sprint | Durée | Objectifs | Responsabilité principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Mise en place | 1 semaine | GitHub, Docker, .env, schéma BDD Prisma, migration initiale, structure des projets | Les deux |
| Sprint 1 — Fondations | 2 semaines | Authentification JWT complète, routes API missions + témoignages, composants Navbar/Footer, page Accueil | Alison : API auth + missions ¦ Gwen : Navbar, Footer, Home |
| Sprint 2 — Pages principales | 2 semaines | Pages Missions, détail Mission, Témoignages + formulaire, API lieux + témoignages | Alison : API lieux, témoignages, contact ¦ Gwen : pages Missions, Témoignages |
| Sprint 3 — Contenu éditorial | 2 semaines | Pages Actions terrain, Médias, Éducatif, Équipe, Rapports, API correspondantes | Alison : API actions, médias, équipe ¦ Gwen : pages éditoriales |
| Sprint 4 — Dashboard admin | 2 semaines | Dashboard complet CRUD toutes entités, modération, upload fichiers, compteurs d'impact | Les deux — intégration frontend/backend intensive |
| Sprint 5 — Finitions | 1 semaine | Tests Jest, audit Lighthouse, responsive final, SEO, corrections bugs, migration contenus | Les deux |
| Sprint 6 — Déploiement | 1 semaine | Déploiement VPS, SSL, Nginx, UptimeRobot, formation association, guide de livraison | Les deux |

# 10. Livraison et remise des clés

## 10.1 Ce qui doit être livré à l'association

| Livrable | Format | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Site en production | URL https:// | Site accessible, SSL actif, monitoring configuré |
| Guide utilisateur dashboard | PDF ou .docx | Comment gérer missions, témoignages, médias, paramètres |
| Accès administrateur | Transmis en main propre ou via canal sécurisé | Email + mot de passe temporaire initial (à changer au premier login) |
| Accès hébergement | Document sécurisé | Accès VPS, accès GitHub, accès UptimeRobot |
| Procédure mot de passe oublié | Document ou section du guide | Commande CLI de réinitialisation — à exécuter par le développeur |
| Contacts en cas de problème | Document | Email Gwen + Alison pour support post-livraison |

## 10.2 Formation à l'association

Prévoir une session de formation de 1 à 2 heures avec les responsables des 3 antennes.

- Connexion au dashboard et gestion de la session

- Création et modification d'une mission

- Modération des témoignages (approuver, refuser, homepage)

- Upload de photos et de PDFs

- Mise à jour des compteurs d'impact

- Modification des membres de l'équipe

- Configuration du routing de contact

- Que faire si le site est indisponible (UptimeRobot + contact développeur)

## 10.3 Checklist de livraison finale

| ☑ | Vérification | Statut |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Site accessible en HTTPS sur le domaine de production |  |
| ☐ | Certificat SSL valide et renouvellement automatique configuré |  |
| ☐ | Toutes les pages publiques se chargent sans erreur |  |
| ☐ | Dashboard admin fonctionnel (login, CRUD, upload) |  |
| ☐ | Formulaire de contact envoie les emails aux bonnes adresses |  |
| ☐ | Formulaire de témoignage fonctionne (soumission → pending → validation admin) |  |
| ☐ | Mentions légales et politique de confidentialité en ligne |  |
| ☐ | Bannière cookies conforme CNIL |  |
| ☐ | UptimeRobot configuré et alertes email actives |  |
| ☐ | Contenu migré et validé avec l'association |  |
| ☐ | Consentements membres de l'équipe obtenus |  |
| ☐ | Formation association effectuée |  |
| ☐ | Guide utilisateur remis |  |
| ☐ | Accès hébergement et GitHub transférés |  |
| ☐ | Procédure mot de passe oublié documentée et testée |  |
| ☐ | Tests Lighthouse passés (> 70 perf, > 85 accessibilité, > 90 SEO) |  |

# 11. Mémo — Commandes essentielles

## Git

git status # État des modifications git add . # Ajouter toutes les modifications git commit -m "feat: ajouter X" # Committer git push origin [ma-branche] # Pusher git pull origin dev # Récupérer dev git checkout -b [nouvelle-branche] # Créer une branche git merge dev # Fusionner dev dans la branche courante

## Docker

docker-compose up -d # Démarrer en arrière-plan docker-compose down # Arrêter docker-compose logs backend # Logs du backend docker exec -it sensolidaire_backend bash # Terminal dans le container backend

## Prisma

npx prisma migrate dev --name [nom] # Nouvelle migration npx prisma migrate deploy # Appliquer les migrations (production) npx prisma generate # Régénérer le client Prisma npx prisma studio # Interface visuelle BDD npx prisma db push # Sync schéma sans migration (dev uniquement)

## Tests

npm test # Tous les tests npm test -- --coverage # Avec couverture npm run test:watch # Mode watch

## PM2 (production)

pm2 list # Liste des processus pm2 restart sensolidaire-backend # Redémarrer pm2 logs sensolidaire-backend # Logs en direct pm2 monit # Dashboard temps réel