Journal de bord

Sens Solidaire — Refonte du site web

Pichot Gwen & Amblard Alison  ·  Holberton School — Thonon-les-Bains

Jour 1    28 mai 2026    S1 — Initialisation + Schéma Prisma (partiel)

Statut général

| Repo GitHub | ✅ Créé et pushé — 4 branches actives |
| --- | --- |
| Structure monorepo | ✅ Créée — frontend / backend / docs |
| React + Tailwind | ✅ Installés et fonctionnels via Vite |
| React Router | ✅ Installé et configuré dans App.jsx |
| Node.js + Express | ✅ Serveur démarré — /api/health répond |
| Prisma v7 | ✅ Configuré avec prisma.config.ts |
| PostgreSQL | ✅ Installé, BDD sensolidaire créée |
| Connexion Prisma ↔ BDD | ✅ Synchronisée — db push OK |
| Table Mission | ✅ Créée et vérifiée dans Prisma Studio |
| Table MissionPricing | ✅ Créée avec relation → Mission |
| Table Location | ✅ Créée avec relation → Mission |
| Table Testimonial | ⏳ Non créée — assignée à Alison |
| Table Media | ⏳ Non créée — assignée à Alison |
| Table Admin | ⏳ Non créée — assignée à Alison |
| Docker | ℹ️ Non démarré — prévu S1 fin |

Ce qui a été fait

Git & structure

- Repo GitHub créé : github.com/GwenP88/sens-solidaire

- 4 branches créées et pushées : main, dev, dev-front, dev-back

- Structure monorepo initialisée : /frontend /backend /docs

- Fichiers .gitkeep ajoutés pour tracker les dossiers vides

- .gitignore créé à la racine et dans /backend (+ règle *.Zone.Identifier)

- Documentation complète ajoutée dans /docs (guides, planning, maquettes, diagram)

Frontend

- Vite + React installé dans /frontend

- Tailwind CSS installé et configuré via @tailwindcss/vite

- React Router DOM installé et configuré dans App.jsx

- Fichiers commentés en français : vite.config.js, index.css, App.jsx, main.jsx, index.html

Backend

- Node.js + Express initialisé dans /backend

- Dépendances installées : express, cors, dotenv, helmet, bcrypt, jsonwebtoken, nodemon

- server.js créé et commenté — route /api/health fonctionnelle

- package.json configuré : type module, scripts start/dev

Base de données

- PostgreSQL installé dans WSL

- Base de données sensolidaire créée

- Prisma v7 installé : prisma + @prisma/client + @prisma/adapter-pg

- prisma.config.ts créé avec defineConfig + env(DATABASE_URL)

- .env créé avec DATABASE_URL, PORT, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN (1d)

- Table Mission créée — 16 champs, brouillon autorisé (champs optionnels)

- Table MissionPricing créée — relation 1→N avec Mission

- Table Location créée — relation 1→N avec Mission

- Relations inverses ajoutées dans Mission : pricing[], locations[]

- Toutes les tables vérifiées dans Prisma Studio

Tests de lancement

Frontend — npm run dev

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Tailwind CSS | Fond vert foncé + texte blanc centré visible à localhost:5173 | ✅ OK |
| React Router | Route / affiche 'Accueil' — pas d'erreur console | ✅ OK |
| Vite HMR | Modifications en temps réel sans rechargement manuel | ✅ OK |

Backend — npm run dev

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Démarrage Express | Terminal affiche : Serveur démarré sur le port 3000 | ✅ OK |
| Route /api/health | localhost:3000/api/health retourne {status: ok, message: Serveur Sens Solidaire opérationnel} | ✅ OK |
| Route / inexistante | localhost:3000 retourne Cannot GET / — comportement attendu | ✅ OK |
| Nodemon | Redémarrage automatique à chaque modification de fichier | ✅ OK |

Base de données — Prisma

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| npx prisma db push (initial) | The database is already in sync with the Prisma schema | ✅ OK |
| npx prisma db push (Mission) | Your database is now in sync with your Prisma schema | ✅ OK |
| npx prisma db push (MissionPricing) | Your database is now in sync with your Prisma schema | ✅ OK |
| npx prisma db push (Location) | Your database is now in sync with your Prisma schema | ✅ OK |
| Prisma Studio | Tables Mission, MissionPricing, Location visibles à localhost:5555 | ✅ OK |

Erreurs rencontrées & solutions

| Erreur | Solution appliquée |
| --- | --- |
| npx prisma init — dossier déjà existant | Le dossier /prisma existait déjà — solution : créer prisma.config.ts et schema.prisma manuellement |
| Prisma v7 — url dans schema.prisma non supportée | Prisma v7 n'accepte plus url dans datasource — solution : déplacer la config dans prisma.config.ts avec defineConfig |
| prisma db push — erreur P1000 authentication failed | Mot de passe PostgreSQL incorrect — solution : ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgres' dans psql |
| Fichiers Zone.Identifier dans /docs | Métadonnées Windows créées lors du téléchargement — solution : find . -name '*Zone*' -delete + règle ajoutée au .gitignore |

Tables assignées à Alison — Jour 2

Les 3 tables suivantes seront créées par Alison demain dans schema.prisma, en suivant le même pattern que les tables déjà réalisées.

| Table | Description | Assignée à |
| --- | --- | --- |
| Testimonial | Témoignages soumis par les bénévoles — modération admin + RGPD | Alison |
| Media | Fichiers liés aux entités (photos, PDFs) — stockage chemin relatif | Alison |
| Admin | Utilisateurs admin — auth JWT, bcrypt, refresh token | Alison |

Prévu — Jour 2 (29 mai)

Alison

- Comprendre le pattern relation Prisma (même logique que MissionPricing et Location)

- Écrire la table Testimonial — relation → Mission + champs RGPD

- Écrire la table Media — système polymorphique (entity_type + entity_id)

- Écrire la table Admin — auth JWT, bcrypt, refresh token

- npx prisma db push — vérifier les 3 tables dans Prisma Studio

Gwen

- Configurer Docker — docker-compose.yml + Dockerfiles dev

- Tester docker compose up — tous les services démarrent

- Commit + push — fin de la S1

Notes & observations

- Prisma v7 est sorti récemment — syntaxe différente des tutos en ligne (attention aux ressources datées)

- PostgreSQL doit être démarré manuellement à chaque session WSL : sudo service postgresql start

- JWT_EXPIRES_IN mis à 1d pour le développement — remettre à 15m avant la mise en production

- Les tables enfants (MissionPricing, Location) n'ont pas de champs NULL — elles ne sont créées que quand la donnée est complète

- Docker sera finalisé une fois les 6 tables MVP créées