Journal de bord

Sens Solidaire — Refonte du site web

Pichot Gwen & Amblard Alison  ·  Holberton School — Thonon-les-Bains

Jour 2    29 mai 2026  AM   S1/S2 — Auth JWT + Charte graphique + Maquettes Figma

Statut général — fin de journée

| Auth JWT complète | ✅ Login / Logout / Refresh / Verify — testés Postman |
| --- | --- |
| Structure backend src/ | ✅ config, utils, services, controllers, middlewares, routes |
| Prisma — migration init | ✅ npx prisma migrate dev --name init — 6 tables créées |
| Seed admin | ✅ Compte admin initial créé avec bcrypt — upsert |
| Docker — Prisma generate | ✅ RUN npx prisma generate ajouté au Dockerfile |
| Cookie HTTP-Only | ✅ Refresh token en cookie — inaccessible JS (anti-XSS) |
| Charte graphique | ✅ Palette + typo + boutons + espacements validés |
| Figma — Composants | ✅ Navbar + 4 variantes Button créés comme composants |
| Figma — Mockup Home | ⏳ En cours — Navbar terminée |
| Routes missions/contact | ℹ️ Non démarrées — prévues S2 |

Ce qui a été fait

Alison — Backend Auth JWT

Schéma Prisma — compléments

- Table Testimonial — champs RGPD (consent_given), relation nullable → Mission

- Table Admin — password_hash (jamais en clair), refresh_token_hash nullable

- Table Media — architecture polymorphe : entity_type + entity_id (sans FK classique)

- Relation inverse testimonials Testimonial[] ajoutée dans Mission

- Migration : npx prisma migrate dev --name init → 6 tables créées en BDD

Structure backend src/ créée

- src/config/db.js — connexion Prisma avec adaptateur pg (instance unique partagée)

- src/utils/jwt.js — 4 fonctions : generateAccessToken, generateRefreshToken, verifyAccessToken, verifyRefreshToken

- src/services/authService.js — login, logout, refresh avec rotation des tokens

- src/controllers/authController.js — loginAdmin, logoutAdmin, refreshToken, verifyToken

- src/middlewares/authMiddleware.js — vérifie JWT, attache req.user = { id, role }

- src/routes/auth.js — 4 endpoints : login, refresh (publics), logout, verify (protégés)

- src/app.js — middlewares dans l'ordre critique : helmet → cors → cookieParser → json → routes → errorMiddleware

- src/server.js — démarrage Express sur PORT || 3000

- prisma/seed.js — admin initial avec bcrypt + upsert (idempotent)

Sécurité mise en place

- Deux secrets JWT différents (JWT_SECRET + JWT_REFRESH_SECRET) — si l'un est compromis l'autre reste sûr

- Refresh token hashé en BDD — inutilisable si la BDD est compromise

- Rotation détectée — révocation de toutes les sessions si token réutilisé

- Message d'erreur identique si email inconnu OU password faux — anti-enumération

- Cookie HTTP-Only pour le refresh token — JavaScript ne peut jamais le lire

Docker mis à jour

- Dockerfile : RUN npx prisma generate ajouté après COPY . .

- docker-compose.yml : JWT_REFRESH_SECRET ajouté dans les variables d'environnement

- package.json : main → src/server.js, scripts mis à jour, cookie-parser ajouté

Gwen — Charte graphique + Maquettes Figma

Charte graphique finalisée

- Palette V2 définitive — 6 couleurs : Forest Green #2F8A3A / Dark Forest #1E4D2B / Terracotta #A44A2F / Bone #E8DFD1 / Pale Oak #D9CBB8 / Parchment #F8F6F1

- Typographie : Lora Bold/SemiBold (titres) + Source Sans 3 Regular (corps)

- H1 64px/110% — H2 48px/120% — H3 32px/130% — Body 18px — Small 16px

- Boutons : Primary (Forest Green) + Secondary (outline) + hover Dark Forest

- Espacements : 4/8/12/16/32/48/64/96/128px — Border radius : 4/8/12/16/24px

Figma — Setup et organisation

- Fichier Figma Desktop créé — 3 pages : Mockup / Composants / Assets

- Styles de texte créés : H1, H2, H3, text, text small

- Styles de couleurs créés : Forest Green, Dark Forest, Terracotta, Bone, Pale Oak, Parchment

- Fond canvas : #F0EDE8 (beige doux adapté à la charte)

Figma — Composants créés

- Button/Primary — Forest Green, border-radius 4px, Source Sans 3 12px

- Button/Secondary — outline Forest Green

- Button/Ghost — transparent

- Button/Dark — fond Dark Forest

- NavBar <nav> — composant complet 1440x76px

- Logo <div> | Nav Links <ul> (6 liens <a>) | Nav Right <div> (LangSwitch + Button)

- Auto Layout horizontal, gap Auto, padding 56px, alignement vertical centré

- Nommage calques selon balises HTML (<nav>, <ul>, <a>, <button>, <div>)

Décisions UX prises

- Navbar : remplacement de 'Actions éducatives' par 'Nos actions ▾' avec sous-menu

- Sous-pages : Actions sur le terrain / Actions éducatives

- Raison : meilleure conversion volontaires — montrer le terrain rassure

Tests de lancement

Backend — Tests Postman (Alison)

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| GET /api/health | 200 OK — Serveur Sens Solidaire opérationnel | ✅ OK |
| POST /api/auth/login | 200 + accessToken retourné dans le body | ✅ OK |
| POST /api/auth/logout | 200 — cookie supprimé | ✅ OK |
| GET /api/auth/verify | 200 + { id: 1, role: 'admin' } | ✅ OK |
| POST /api/auth/refresh | 200 + nouveau accessToken | ✅ OK |

Erreurs rencontrées & solutions

| Erreur | Solution appliquée |
| --- | --- |
| Prisma v7 — client engine | Prisma v7 nécessite obligatoirement un adaptateur pg — solution : import pg + PrismaPg + new PrismaClient({ adapter }) |
| Docker crash au démarrage | Prisma Client non généré dans le conteneur — solution : RUN npx prisma generate dans le Dockerfile |
| secretOrPrivateKey must have a value | JWT_REFRESH_SECRET manquant dans docker-compose.yml — solution : ajout de la variable d'environnement |
| package.json pointait vers mauvais server.js | main et scripts pointaient vers server.js racine au lieu de src/server.js — solution : mise à jour du package.json |

Prévu — prochaines sessions

Gwen — Figma (en cours)

- Terminer la maquette Home : Hero + Stats + Missions + About + Actions + Témoignages + Footer

- Maquettes : Missions / Détail Mission / Témoignages / Contact / Dashboard

- Présenter les maquettes à la cliente pour validation avant de coder

Alison — Backend S2

- GET /api/missions (liste + filtres)

- GET /api/missions/:slug (détail)

- GET /api/missions/:id/pricing

- CRUD /api/admin/missions

- Seed BDD missions — données de test réalistes

Ensemble — S2

- Test connexion front ↔ back après récupération branche dev

- Valider maquettes avec la cliente

Notes & observations

- Nommer les calques Figma selon les balises HTML facilite énormément le passage au code

- La décision navbar 'Nos actions ▾' doit être notée pour mise à jour des guides en fin de sprint

- Deux secrets JWT séparés est une bonne pratique de sécurité — ne pas les fusionner

- npx prisma migrate dev crée des fichiers de migration versionnés — préférable à db push pour la production