Journal de bord

Sens Solidaire — Refonte du site web

Pichot Gwen & Amblard Alison  ·  Holberton School — Thonon-les-Bains

Jour 2    29 mai 2026    S1 — Docker + Schéma Prisma complet + Maquettes

Statut général — fin de journée

| Docker — PostgreSQL | ✅ Conteneur healthy, BDD initialisée automatiquement |
| --- | --- |
| Docker — Backend | ✅ Serveur démarré sur le port 3000 dans le conteneur |
| Docker — Frontend | ✅ Vite prêt sur le port 5173 dans le conteneur |
| Schéma Prisma — 6 tables | ✅ Mission, MissionPricing, Location, Testimonial, Media, Admin |
| Prisma Studio | ✅ Tables vérifiées — 6 tables visibles sur localhost:5555 |
| Maquettes Home page | ✅ 4 versions générées avec vraies photos + palette V2 |
| S1 — Initialisation | ✅ COMPLÈTE ✅ |

Ce qui a été fait

Schéma Prisma — Alison

- Table Testimonial créée — relation → Mission, champs RGPD, statut modération

- Table Media créée — système polymorphique (entity_type + entity_id)

- Table Admin créée — auth JWT, bcrypt, refresh token

- npx prisma db push — 6 tables synchronisées avec la BDD

- Vérification Prisma Studio — toutes les tables visibles

Docker — Gwen

- Dockerfile backend créé — node:20-alpine, port 3000, nodemon

- Dockerfile frontend créé — node:20-alpine, port 5173, vite --host

- docker-compose.yml créé — orchestre postgres + backend + frontend

- Volumes configurés — persistance BDD + hot reload code source

- Healthcheck postgres — backend attend que la BDD soit ready

- docker compose up --build — premier lancement réussi en 139s

Tests de lancement

Docker — docker compose up --build

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Build frontend | Image sens-solidaire-frontend built en 136s | ✅ OK |
| Build backend | Image sens-solidaire-backend built en 136s | ✅ OK |
| PostgreSQL healthcheck | Container sensolidaire_db Healthy | ✅ OK |
| Backend dans Docker | Serveur démarré sur le port 3000 | ✅ OK |
| Frontend dans Docker | VITE v8.0.14 ready in 414ms | ✅ OK |
| localhost:5173 | Page React 'Accueil' affichée | ✅ OK |
| localhost:3000/api/health | {status: ok, message: Serveur Sens Solidaire opérationnel} | ✅ OK |

Prévu — S2 (2 juin)

Dev 1 — Frontend

- Navbar + Footer — composants React réutilisables

- Page Accueil — Hero + sections statiques

- Système bilingue FR/EN (react-i18next) — structure de base

- Page Login admin (form + appel API)

Dev 2 — Backend

- Migration Prisma — création tables BDD en production

- Auth JWT : login / logout / refresh token

- Middleware authMiddleware

- Route POST /api/auth/login + bcrypt

- Seed BDD — données de test missions

Ensemble

- Test connexion front ↔ back (CORS)

- docker compose up fonctionnel avec données réelles

Notes & observations

- Docker ralentit le PC — utiliser docker compose up -d (mode détaché) ou stopper quand inutile

- En développement pur (code sans test intégration), lancer npm run dev directement sans Docker

- La S1 est officiellement terminée — tout l'environnement de développement est opérationnel