GUIDE 1

Contexte & Décisions

Projet Sens Solidaire — Refonte du site web

Holberton School — Thonon-les-Bains Pichot Gwen & Amblard Alison Mai 2026

# Table des matières

Table des matières	2

1. Présentation du projet	4

1.1 Contexte	4

1.2 La cliente	4

1.3 Équipe de développement	4

1.4 Objectif principal	4

1.5 Objectifs secondaires	4

2. Résultats de l'audit du site actuel	6

2.1 Scores PageSpeed Insights — Mobile	6

2.2 Scores par domaine	6

2.3 Points forts à conserver	6

2.4 Points bloquants P0 — traiter AVANT de commencer à coder	6

2.5 Ce qui sera abandonné dans la refonte	7

3. Utilisateurs cibles	8

3.1 Profils d’utilisateurs cibles	8

3.2 Témoignages d’utilisateurs cibles	8

4. Maquettes et wireframes	10

5. Périmètre du MVP (V1) et priorisation MoSCoW	11

5.1 Must Have — à livrer obligatoirement	11

5.2 Should Have — si le temps le permet	11

5.3 Could Have — bonus si temps disponible	11

5.4 Won't Have V2	11

5.5 Won't Have V3	12

5.6 Jamais prévu — retiré définitivement	12

6. Les 12 décisions à prendre avant de coder	13

6.1 Points critiques — à résoudre AVANT de commencer à coder	13

6.1.1 — Formulaire de contact : mailto: ou Nodemailer ?	13

6.1.2 — Stratégie JWT : refresh token ou token longue durée ?	13

6.1.3 — RGPD : consentement sur le formulaire de témoignage	13

6.1.4 — Helmet.js : intégration dans l'architecture	13

6.1.5 — Hébergement : où déployer ?	13

6.2 Décisions d'architecture	13

6.2.1 — Prisma ORM : limites connues et choix assumé	13

6.2.2 — Authentification : rôles admin et mot de passe oublié	14

6.2.3 — Tests : stratégie ciblée	14

6.2.4 — Monitoring de production	14

6.3 Points partiellement résolus — décisions associatives et techniques	14

6.3.1 — Recommandation sur les données personnelles : page Équipe	14

6.3.2 — Migration des contenus existants	14

6.3.3 — Table membres/adhérents : hors scope volontaire	14

6.3.4 — Photos (300+) et autre médias :	15

7. Stack technique justifiée	16

7.1 Frontend	16

7.2 Backend	16

7.3 Base de données	17

7.4 Services externes	17

7.5 Outils de développement	17

8. Récapitulatif — Actions avant de commencer à coder	19

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

Sens Solidaire est une ONG française active dans le volontariat international, la protection de l'environnement et le développement territorial. L'association propose des missions de bénévolat dans plusieurs pays (Kenya, Sénégal, Sri Lanka, Pérou, Sumatra), des programmes de Service Civique, des missions de groupe pour les jeunes, des congés solidaires et des actions éducatives en milieu scolaire.

Le site actuel (sensolidaire.org) est développé sous WordPress avec les plugins Elementor, Slider Revolution et Polylang. Il présente de nombreuses limitations techniques, des problèmes de performance critiques et des non-conformités légales qui nuisent à la crédibilité et à l'efficacité de l'association.

## 1.2 La cliente

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Organisation | Sens Solidaire — ONG à but non lucratif |
| Site actuel | https://www.sensolidaire.org/ |
| CMS actuel | WordPress + Elementor + Slider Revolution + Polylang |
| Hébergement actuel | Non accessible publiquement (accès back-office requis) |
| Emails | contact@sensolidaire.org + 4 adresses Gmail personnelles |
| Antennes | Nice, Annemasse, Genève |

## 1.3 Équipe de développement

| Personne | Rôle |
| --- | --- |
| Pichot Gwen | Développeuse Full Stack |
| Amblard Alison | Développeuse Full Stack |

Les deux développeuses interviennent sur le frontend et le backend. La répartition des tâches est définie au début de chaque sprint en fonction des fonctionnalités à développer.

## 1.4 Objectif principal

L'objectif principal du projet est d'accroître le nombre de bénévoles participant aux missions internationales proposées par l'association. Le site doit guider les utilisateurs de manière fluide et intuitive vers les pages mission et encourager leur engagement.

## 1.5 Objectifs secondaires

- Augmenter les dons et les adhésions à l'association

- Améliorer les performances et la vitesse de chargement du site

- Optimiser le référencement naturel (SEO)

- Simplifier la navigation et réduire la charge cognitive des utilisateurs

- Renforcer la crédibilité de l'association avec une présentation moderne

- Créer des parcours utilisateurs axés sur la conversion

- Permettre au client de gérer le contenu via un dashboard sécurisé

- Fournir un site responsive mobile-first

- Concevoir une architecture évolutive (V2, V3)

# 2. Résultats de l'audit du site actuel

Audit réalisé le 3 mars 2026 sur https://www.sensolidaire.org/ — Outils : Google PageSpeed Insights (Lighthouse 13.0.1), analyse manuelle du code source HTML.

## 2.1 Scores PageSpeed Insights — Mobile

| Catégorie | Score actuel | Cible après refonte |
| --- | --- | --- |
| Performance | 47 / 100 | > 90 |
| Accessibilité | 74 / 100 | > 90 |
| Bonnes pratiques (sécurité) | 69 / 100 | > 90 |
| SEO | 85 / 100 | > 90 |

Note : LCP 17,3s / FCP 4,5s / CLS 0,153 / TBT 200ms / Speed Index 16,3s. Poids total page : 18,5 Mo (objectif < 1 Mo).

## 2.2 Scores par domaine

| Domaine | Score /10 | Critique | Élevée | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technique & Stack | 4/10 | 2 | 3 | 2 |
| Performance | 2/10 | 3 | 4 | 3 |
| Sécurité & RGPD | 1/10 | 5 | 2 | 1 |
| SEO | 5/10 | 1 | 2 | 3 |
| Accessibilité WCAG | 3/10 | 2 | 4 | 3 |
| UX & Design | 5/10 | 0 | 3 | 4 |
| Contenu éditorial | 7/10 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL (moyenne) | 3,9/10 | 13 | 19 | 19 |

## 2.3 Points forts à conserver

- Contenu éditorial de grande qualité : 13 rapports d'activités (2012→2024), 30+ rapports de mission, 8 newsletters (2022→2026).

- Structure SEO de base correcte : Open Graph, Twitter Cards, meta descriptions, canonical, bilingue FR/EN bien structuré.

- Crédibilité institutionnelle forte : Nombreux partenaires.

- Architecture de navigation claire avec sous-menus bien organisés.

- Pages mission (Kenya, Sri Lanka, Pérou, Sumatra, Sénégal) : contenu riche, récent, structuré.

- Présence multicanal active : Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok.

## 2.4 Points bloquants P0 — traiter AVANT de commencer à coder

Mentions légales ABSENTES — illégal depuis la LCEN 2004 (amende jusqu'à 375 000€)

Politique de confidentialité ABSENTE — illégal RGPD (amende jusqu'à 20 millions € ou 4% CA)

Bannière cookies non conforme CNIL — consentement implicite interdit depuis 2021

Numéros de téléphone mobiles personnels exposés publiquement sans politique de confidentialité

5 adresses email personnelles de membres de l'équipe exposées publiquement sur la page Équipe

## 2.5 Ce qui sera abandonné dans la refonte

- Slider Revolution — plugin payant lourd, cause principale du LCP dégradé (17-23s), remplacé par un carrousel React natif.

- Elementor — constructeur de page WordPress, remplacé par des composants React

- Polylang — gestion bilingue WordPress, remplacé par react-i18next.

- Contenu texte incrusté dans des images PNG (pages Notre Association, tarifs missions, ateliers) — invisible pour Google et les lecteurs d'écran.

- Page Témoignages monolithique — à refactoriser avec pagination et filtres.

# 3. Utilisateurs cibles

## 3.1 Profils d’utilisateurs cibles

Le site cible 5 profils d'utilisateurs distincts.

| Profil | Besoin principal | Parcours cible |
| --- | --- | --- |
| Bénévole | Trouver une mission adaptée, connaître les coûts et modalités | Accueil → Missions → Détail mission → HelloAsso |
| Donateur | Comprendre l'impact, faire confiance, donner facilement | Accueil → Soutenir → HelloAsso |
| Partenaire institutionnel | Informations sur les projets et collaborations | Accueil → À propos → Contact |
| Enseignant / groupe scolaire | Trouver des projets éducatifs pour les élèves | Accueil → Actions éducatives → Contact |
| Administrateur | Gérer le contenu du site de façon autonome | Dashboard admin (accès protégé JWT) |

## 3.2 Témoignages d’utilisateurs cibles

Epic: Make a Donation (Donateur)

- As a donor, I want to understand the organization's impact, so that I can trust them before donating.

- As a donor, I want to see concrete results and figures, so that I know my money is being put to good use.

- As a donor, I want to donate quickly and securely, so that the process is as simple as possible.

Epic: Become a Volunteer (Bénévole)

- As a volunteer, I want to browse available missions, so that I can find one that matches my interests.

- As a volunteer, I want to read detailed mission information, so that I know what to expect before applying.

- As a volunteer, I want to see costs and logistics, so that I can plan my trip accordingly.

Epic: Discover the Organization (Visiteur)

- As a visitor, I want to quickly understand the organization's purpose, so that I can decide whether it interests me.

- As a visitor, I want clear entry points (missions, donate, get involved), so that I can navigate without feeling lost.

Epic: Create an Educational Project (Enseignant)

- As a teacher, I want to discover educational projects, so that I can involve my students in meaningful activities.

- As a teacher, I want a simple explanation of the process, so that I can save time when setting up a project.

Epic: Manage Website Content (Administrateur)

- As an admin, I want to add and edit missions, so that the website always displays accurate and up-to-date content.

- As an admin, I want to moderate testimonials, so that I can highlight genuine volunteer experiences.

- As an admin, I want a secure access to the dashboard, so that the website data is protected.

# 4. Maquettes et wireframes

Les maquettes ont été réalisées en amont du développement pour définir, page par page, la structure, la hiérarchie visuelle et les interactions. Elles servent de guide de référence tout au long du codage.

L'ensemble du site adopte une approche mobile-first : chaque vue a été déclinée en version desktop et mobile.

Page d'accueil — Desktop

Section hero pleine largeur avec image de fond, titre, sous-titre, CTA principal ("Partez en mission") et compteurs d'impact. Sections suivantes : Nos missions, À propos, Actions terrain, Témoignages, Partenaires.

Page d'accueil — Mobile

Mise en page en colonne unique. Navigation remplacée par un menu hamburger. Les grilles deviennent des carrousels horizontaux.

Dashboard admin — Desktop

Deux zones : sidebar de navigation à gauche (accès à toutes les sections gérables) et zone principale à droite (vue d'ensemble, témoignages en attente, accès rapide).

Dashboard admin — Mobile

Volontairement limité : seule la modération des témoignages est accessible sur mobile. Les autres sections (missions, médias, équipe) nécessitent des formulaires complexes et des uploads de fichiers — elles restent réservées au desktop.

→ Voir Annexes : maquettes complètes desktop et mobile (site public + dashboard admin)

# 5. Périmètre du MVP (V1) et priorisation MoSCoW

## 5.1 Must Have — à livrer obligatoirement

- Page d'accueil optimisée axée sur la conversion (compteurs d'impact, missions expliquées, témoignages, partenaires)

- Pages de mission détaillées (Kenya, Sénégal, Sri Lanka, Pérou, Sumatra)

- Pages lieux partenaires

- Page Actions sur le terrain + pages détail

- Page Témoignages avec modération admin

- Page Actions éducatives

- Page Médias & Actualités

- Page Équipe

- Page Rapports d'activité

- Page Soutenir (redirection HelloAsso)

- Page Contact (routing Nodemailer/Resend — adresse unique en V1)

- Design responsive mobile-first (Tailwind CSS)

- Dashboard admin complet (gestion de tout le contenu)

- Interface bilingue statique FR/EN (menus, boutons — react-i18next)

- HTTPS + authentification JWT (access token 15min + refresh token 7j)

- API REST 15 groupes de routes

- PDFs téléchargeables (guides de mission, rapports d'activité, ateliers)

- Mentions légales + Politique de confidentialité + Bannière cookies conforme CNIL

## 5.2 Should Have — si le temps le permet

- Carte monde semi-interactive

- Barre de navigation d'ancrage sur les pages mission détaillées

- Flag "afficher sur accueil" pour les témoignages

- Gestion des réseaux sociaux depuis le dashboard (footer)

- Gestion des logos partenaires depuis le dashboard

- Configuration du routing contact depuis le dashboard (V1 = adresse unique)

- Filtres automatiques par année sur la page Médias

## 5.3 Could Have — bonus si temps disponible

- Filtres de mission avancés combinés (type + pays + durée simultanément)

- Assistance par chatbot

## 5.4 Won't Have V2

Les fonctionnalités V2 ont toutes été anticipées dans l'architecture V1 : les tables BDD nécessaires sont déjà en place, seules les interfaces sont à développer.

- Traduction automatique via API DeepL (tables de traduction déjà prévues en BDD)

- Gestion des types de publications médias depuis le dashboard (table MediaPostType prête)

- Gestion des comptes administrateurs multiples depuis le dashboard

- Tableau de bord analytique Matomo

Justifications :

- Traduction DeepL : l'admin pourra générer la version anglaise de n'importe quel contenu en un clic depuis le dashboard, sans ressaisie manuelle.

- Types de publications médias : une interface CRUD permettra de créer des types personnalisés sans intervention technique (table MediaPostType déjà présente avec 4 types initiaux).

- Gestion des comptes admin : la fondatrice pourra créer des comptes individuels pour ses services civiques et bénévoles, sans partager un mot de passe commun (table Admin_user déjà multi-entrées).

- Matomo Analytics : solution open-source conforme RGPD pour suivre les pages visitées, l'origine du trafic et les parcours utilisateurs — à intégrer une fois le site stabilisé.

## 5.5 Won't Have V3

Ces fonctionnalités sont inutiles tant que le trafic reste raisonnable. Elles deviennent pertinentes une fois le site stabilisé et les données réelles disponibles.

- Stockage cloud

- Cache Redis

- FAQ

- Formulaire d'abonnement newsletter

Justifications :

- Stockage cloud : migration de /backend/uploads/ vers Cloudinary ou AWS S3 une fois le trafic justifié.

- Cache Redis : inutile avant plusieurs milliers de requêtes/minute — PostgreSQL suffit largement en V1/V2.

- Dashboard analytique intégré : Matomo reste la solution en V1/V2. Le tableau de bord admin intégré est prévu en V3.

- FAQ : à construire une fois qu'on a du recul sur les vraies questions des visiteurs.

- Newsletter : collecte d'emails + envoi automatisé via Brevo ou Mailchimp. Nécessite double opt-in, consentement explicite et lien de désinscription — obligations RGPD à gérer proprement, donc V3.

## 5.6 Jamais prévu — retiré définitivement

- Section "Mission en vedette" (positionnement trop commercial)

- Bannière/popup promotionnelle

- Système de paiement intégré (Géré par HelloAsso)

- Inscription aux missions en interne (Gérée par HelloAsso)

- Table membre/adhérents — HelloAsso répond au besoin, registre interne hors scope + obligations RGPD supplémentaires

# 6. Les 12 décisions à prendre avant de coder

Ce tableau reprend les 12 points identifiés dans le document de révision. Chaque décision doit être tranchée et cochée avant le sprint correspondant.

## 6.1 Points critiques — à résoudre AVANT de commencer à coder

### 6.1.1 — Formulaire de contact : mailto: ou Nodemailer ?

✅ Décision retenue Option A — POST /api/contact → Nodemailer/Resend → envoi côté serveur. Avantages : routing automatique par sujet, logs, anti-spam, RGPD. Le diagramme de séquence 6.4 sera mis à jour en conséquence. La table ContactRouting et les 3 routes API sont conservées.

### 6.1.2 — Stratégie JWT : refresh token ou token longue durée ?

✅ Décision retenue Option A — Access token court (15 min) + Refresh token longue durée (7 jours) en cookie HTTP-Only, Secure, SameSite=Strict. Rotation à chaque utilisation. Révocation possible via la table refresh_tokens en BDD.

### 6.1.3 — RGPD : consentement sur le formulaire de témoignage

✅ Décision retenue Ajouter une case à cocher obligatoire dans TestimonialForm avec le texte : "J'accepte que mon prénom, témoignage et photo soient publiés sur le site de Sens Solidaire. Je peux retirer mon consentement à tout moment en contactant l'association." + champ consent_given BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false dans la table Testimonial.

### 6.1.4 — Helmet.js : intégration dans l'architecture

✅ Décision retenue Helmet.js est un middleware de sécurité obligatoire. Il configure automatiquement les headers HTTP : CSP, HSTS, X-Frame-Options, COOP, Referrer-Policy. Il doit être le premier middleware initialisé dans app.js : app.use(helmet()) avant toute route. Résout directement 5 alertes sécurité détectées par Lighthouse sur le site actuel.

### 6.1.5 — Hébergement : où déployer ?

✅ Décision retenue Option A — VPS avec stockage persistant (OVH VPS ~3€/mois ou DigitalOcean ~4€/mois). Le filesystem /backend/uploads/ est permanent. Zéro changement de code. Les plateformes à filesystem éphémère (Render free tier, Railway free tier) sont exclues : elles effacent tous les fichiers uploadés à chaque redémarrage du conteneur.

Note : si l'hébergement existant de l'association dispose d'un filesystem persistant, il peut être utilisé directement. À confirmer avec l'association.

## 6.2 Décisions d'architecture

### 6.2.1 — Prisma ORM : limites connues et choix assumé

Prisma peut générer des requêtes N+1 si mal utilisé. Solution : utiliser systématiquement include avec sélection explicite des champs. Pour les opérations critiques multi-tables, utiliser des transactions Prisma explicites.

Pourquoi pas SQL pur : une équipe de 2 sous contrainte de temps bénéficie plus de la type-safety et des migrations automatiques que d'optimisations SQL avancées inutiles à ce niveau de trafic.

### 6.2.2 — Authentification : rôles admin et mot de passe oublié

V1 : un compte admin unique partagé. Rôles définis dans le champ role :

- admin — accès contenu uniquement

- superadmin — accès total incluant les paramètres (prévu pour V2)

Mot de passe oublié V1 : réinitialisation manuelle via commande CLI sécurisée exécutée par le développeur. Procédure documentée dans le guide de livraison remis à l'association. V2 : réinitialisation autonome par email avec lien à usage unique (expiration 1 heure).

### 6.2.3 — Tests : stratégie ciblée

6 à 8 tests Jest ciblés sur les services critiques (voir Guide 3, section Tests). Ces tests constituent une preuve concrète pour le dossier RNCP.

### 6.2.4 — Monitoring de production

Route health check Express : GET /api/health → { status: "ok", timestamp: Date.now(), db: "connected" }. Pingée par UptimeRobot (service gratuit) toutes les 5 minutes. Alerte email en cas d'indisponibilité. Configuration effectuée avant le lancement, remise à l'association dans le guide de livraison.

## 6.3 Points partiellement résolus — décisions associatives et techniques

### 6.3.1 — Recommandation sur les données personnelles : page Équipe

Action associative (avant refonte) : demander à chaque membre son consentement explicite pour la publication de ses coordonnées sur le nouveau site.

Action technique : Recommander à l'association l'utilisation d'alias @sensolidaire.org et d'un numéro associatif. Si la cliente choisit de conserver ses coordonnées personnelles, celles-ci doivent être explicitement mentionnées dans la politique de confidentialité.

### 6.3.2 — Migration des contenus existants

Les contenus existants sont saisis manuellement dans le nouveau dashboard par l'équipe de développement avant le lancement.

Éléments à migrer : missions et informations associées, membres de l'équipe, partenaires, publications Médias & Actualités, témoignages existants.

Préparer 3 à 5 missions, 5 à 8 témoignages et 2 à 3 partenaires pour la soutenance (jeu de démonstration).

### 6.3.3 — Table membres/adhérents : hors scope volontaire

La gestion des membres est hors scope V1, V2 et V3. HelloAsso répond au besoin actuel. Un registre interne impliquerait des obligations RGPD supplémentaires (durées de conservation, droits d'accès, registre des traitements) sans valeur ajoutée tant qu'HelloAsso remplit ce rôle.

### 6.3.4 — Photos (300+) et autre médias :

Avant tout upload dans le dashboard, convertir toutes les images en WebP, largeur maximale 1920px, poids cible inférieur à 500 Ko. Outil recommandé : Squoosh (en ligne, gratuit). Ne pas uploader les fichiers originaux non optimisés.

Limites Multer en production

- Images (JPEG, PNG, WebP) : 2 Mo max.

- PDFs (rapports, guides de mission) : 10 Mo max.

- Vidéos (MP4) : 50 Mo max — au-delà, privilégier un hébergement externe (YouTube, Vimeo) et intégrer via un lien plutôt qu'un upload direct.

# 7. Stack technique justifiée

## 7.1 Frontend

| Technologie | Version cible | Justification |
| --- | --- | --- |
| React | 18+ | Architecture par composants réutilisables, SPA avec React Router pour URLs propres (SEO), gestion d'état via Context API |
| React Router | 6+ | URLs descriptives (/missions/kenya au lieu de /mission?id=12), essentielles pour le SEO |
| Tailwind CSS | 3+ | Approche utility-first, mobile-first natif, cohérence visuelle garantie, pas de conflits de styles |
| react-i18next | stable | Gestion bilingue FR/EN de l'interface statique (menus, boutons, titres). Contenu dynamique uniquement en FR en V1 |
| Axios | stable | Client HTTP pour les appels API — organisation par service (missionsService, authService, etc.) |

## 7.2 Backend

| Technologie | Version cible | Justification |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 18+ LTS | JavaScript côté serveur — même langage que le frontend, réduit les changements de contexte |
| Express.js | 4+ | Framework léger, non prescriptif, développement rapide d'API REST |
| Prisma ORM | 5+ | Type-safety, migrations automatiques, requêtes JavaScript claires (prisma.mission.findMany()) |
| JWT (jsonwebtoken) | stable | Authentification sans état, access token 15min + refresh token 7j |
| bcrypt | stable | Hachage des mots de passe admin, facteur de coût 10, sel aléatoire unique par compte |
| Multer | stable | Gestion des uploads fichiers multipart/form-data (images, PDFs, vidéos) |
| Helmet.js | stable | Headers HTTP de sécurité automatiques (CSP, HSTS, X-Frame-Options...) |
| Nodemailer + Resend | stable | Envoi des emails du formulaire de contact via API Resend |

## 7.3 Base de données

| Technologie | Justification |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Données relationnelles fortement interconnectées. Clés étrangères, suppression en cascade, intégrité référentielle. ACID complet. Gratuit open source. Compatible Prisma. |
| Pourquoi pas MongoDB | Schéma flexible inadapté aux données structurées et interdépendantes du projet. Risque d'incohérence sans valeur ajoutée. |
| Pourquoi pas SQLite | Ne gère pas fiablement les écritures simultanées (dashboard admin + site public). PostgreSQL avec MVCC est adapté à la production. |

## 7.4 Services externes

| Service | Usage | Intégration |
| --- | --- | --- |
| HelloAsso | Dons, adhésions, inscriptions missions | Redirection simple — aucun appel API côté serveur, aucune donnée de paiement stockée |
| Resend | Envoi des emails du formulaire de contact | API Resend via Nodemailer — clé RESEND_API_KEY en variable d'environnement |
| UptimeRobot | Monitoring de disponibilité en production | Ping toutes les 5 min sur GET /api/health — alerte email si site indisponible |

Note — Comptes de services externes

Les comptes Resend et UptimeRobot doivent être créés avec l'adresse contact@sensolidaire.org dès le début du projet. Cela garantit que l'association reste propriétaire de ses outils après la livraison.

→ À valider avec la cliente : s'assurer qu'elle a accès à cette adresse email et qu'elle peut recevoir les emails de confirmation d'inscription (resend au début du codage de la page contact et UptimeRobot juste avant le déploiement)

## 7.5 Outils de développement

| Outil | Usage |
| --- | --- |
| Git + GitHub | Contrôle de version, hébergement du dépôt, pull requests, code reviews |
| Docker + Docker Compose | Environnement de développement reproductible (Node.js + PostgreSQL) |
| Jest + Supertest | Tests unitaires sur les services critiques + tests d'intégration sur les routes API |
| Lighthouse / PageSpeed Insights | Audits de performance, accessibilité, SEO — objectif > 90 sur toutes les catégories |
| Postman / Thunder Client | Test manuel des routes API pendant le développement |

Jest et Supertest sont utilisés conjointement : Jest vérifie le bon fonctionnement des fonctions métier isolées (services), Supertest simule des appels HTTP réels sur les routes API et vérifie les réponses — le tout de façon automatisée, sans intervention manuelle.

Postman — application desktop, test manuel des routes API, collections sauvegardables et partageables.

Thunder Client — même principe que Postman mais en extension VSCode, sans quitter l'éditeur.

Swagger (swagger-ui-express) — documentation interactive de l'API, générée automatiquement, testable depuis le navigateur sur /api-docs.

Le choix final sera défini en début de projet — plusieurs outils peuvent être utilisés en parallèle selon les besoins.

# 8. Récapitulatif — Actions avant de commencer à coder

Ce tableau est ta checklist de démarrage. Tout doit être coché avant le premier commit.

| ☑ | Action | Responsable | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Décision hébergement VPS confirmée avec l'association (#5) | Les deux | 🔴 Avant code |
| ☐ | Demander consentements aux membres de l'équipe pour publication coordonnées (#10) | Association | 🔴 Avant code |
| ☐ | Créer le dépôt GitHub avec la structure de branches (main / dev / ali-dev / gwen-dev) | Les deux | 🔴 Avant code |
| ☐ | Configurer Docker Compose (Node.js + PostgreSQL) | Les deux | 🔴 Avant code |
| ☐ | Configurer les variables d'environnement (.env) | Les deux | 🔴 Avant code |
| ☐ | Rédiger les mentions légales + politique de confidentialité avec l'association | Association | 🔴 Sprint 1 |