Journal de bord

Sens Solidaire — Refonte du site web

Pichot Gwen & Amblard Alison  ·  Holberton School — Thonon-les-Bains

Jour 1    28 mai 2026    S1 — Initialisation

Statut général

| Repo GitHub | ✅ Créé et pushé — 4 branches actives |
| --- | --- |
| Structure monorepo | ✅ Créée — frontend / backend / docs |
| React + Tailwind | ✅ Installés et fonctionnels via Vite |
| React Router | ✅ Installé et configuré dans App.jsx |
| Node.js + Express | ✅ Serveur démarré — /api/health répond |
| Prisma v7 | ✅ Configuré avec prisma.config.ts |
| PostgreSQL | ✅ Installé, BDD sensolidaire créée |
| Connexion Prisma ↔ BDD | ✅ Synchronisée — db push OK |
| Docker | ℹ️ Non démarré — prévu après la structure |
| Schéma Prisma (tables) | ℹ️ Non créé — prévu jour 2 |

Ce qui a été fait

Git & structure

- Repo GitHub créé : github.com/GwenP88/sens-solidaire

- 4 branches créées et pushées : main, dev, dev-front, dev-back

- Structure monorepo initialisée : /frontend /backend /docs

- Fichiers .gitkeep ajoutés pour tracker les dossiers vides

- .gitignore créé à la racine et dans /backend

Frontend

- Vite + React installé dans /frontend

- Tailwind CSS installé et configuré via @tailwindcss/vite

- React Router DOM installé et configuré dans App.jsx

- Fichiers commentés en français : vite.config.js, index.css, App.jsx, main.jsx, index.html

Backend

- Node.js + Express initialisé dans /backend

- Dépendances installées : express, cors, dotenv, helmet, bcrypt, jsonwebtoken, nodemon

- server.js créé — route /api/health fonctionnelle

- package.json configuré : type module, scripts start/dev

Base de données

- PostgreSQL installé dans WSL

- Base de données sensolidaire créée

- Prisma v7 installé : prisma + @prisma/client + @prisma/adapter-pg

- prisma.config.ts créé avec defineConfig + env(DATABASE_URL)

- schema.prisma créé — sans tables pour l'instant

- .env créé avec DATABASE_URL, PORT, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN (1d)

- npx prisma db push — connexion validée

Tests de lancement

Frontend — npm run dev

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Tailwind CSS | Fond vert foncé + texte blanc centré visible dans le navigateur à localhost:5173 | ✅ OK |
| React Router | Route / affiche 'Accueil' — pas d'erreur dans la console | ✅ OK |
| Vite HMR | Modifications en temps réel sans rechargement manuel de la page | ✅ OK |

Backend — npm run dev

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Démarrage Express | Terminal affiche : Serveur démarré sur le port 3000 | ✅ OK |
| Route /api/health | localhost:3000/api/health retourne {status: ok, message: Serveur Sens Solidaire opérationnel} | ✅ OK |
| Route / inexistante | localhost:3000 retourne Cannot GET / — comportement attendu | ✅ OK |
| Nodemon | Redémarrage automatique du serveur à chaque modification de fichier | ✅ OK |

Base de données — Prisma

| Test | Résultat observé | Statut |
| --- | --- | --- |
| npx prisma db push | The database is already in sync with the Prisma schema | ✅ OK |
| Connexion PostgreSQL | Datasource db: PostgreSQL database sensolidaire, schema public at localhost:5432 | ✅ OK |

Erreurs rencontrées & solutions

| Erreur | Solution appliquée |
| --- | --- |
| Prisma v7 — url dans schema.prisma non supportée | Prisma v7 n'accepte plus url dans datasource — solution : déplacer la config dans prisma.config.ts avec defineConfig |
| prisma db push — erreur P1000 authentication failed | Mot de passe PostgreSQL incorrect — solution : ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgres' dans psql |

Prévu — Jour 2 (29 mai)

- Comprendre la logique de modélisation Prisma (relations, types, contraintes)

- Écrire le schéma Prisma — 6 tables MVP : Mission, MissionPricing, Location, Testimonial, Media, Admin

- Lancer npx prisma db push pour créer les tables en BDD

- Vérifier les tables créées avec npx prisma studio

- Commit + push

Notes & observations

- Prisma v7 est sorti récemment — la syntaxe a changé par rapport aux tutos en ligne (attention aux ressources datées)

- PostgreSQL doit être démarré manuellement dans WSL à chaque session : sudo service postgresql start

- JWT_EXPIRES_IN mis à 1d pour le développement — à remettre à 15m avant la mise en production

- Docker sera configuré une fois frontend + backend + BDD tous initialisés