Sens Solidaire — Refonte du site web

Modifications apportées en cours de développement

Pichot Gwen & Amblard Alison  ·  Holberton School — Thonon-les-Bains

Dernière mise à jour : 4 juin 2026

Ce document trace toutes les décisions qui s'écartent des guides initiaux. Il sera mis à jour en continu et servira à actualiser la documentation officielle en fin de projet.

Légende

| ✅ Appliquée | ⏳ En attente | 📋 À documenter |
| --- | --- | --- |

Tableau des modifications

Version consolidée — toutes sources fusionnées, doublons supprimés, numérotation unifiée.

| N° | Date | Document | Modification | Raison | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30/05/26 | Guide 2 — Navbar (§2.4.1) | Remplacement de 'Actions éducatives' (lien direct) par 'Notre impact ▾' avec deux sous-pages : Actions sur le terrain / Éducation & sensibilisation | Meilleure architecture UX — sépare la conversion (Missions) de la preuve d'impact (Notre impact). Réduit la charge cognitive (6 liens au lieu de 7) | 📋 À documenter |
| 02 | 30/05/26 | Guide 2 — Pages (§2.2) | Page 'Notre impact' ajoutée comme page parente regroupant Actions sur le terrain / Éducation & sensibilisation dans la navigation | Cohérence avec la modification navbar — création d'un niveau de navigation intermédiaire | 📋 À documenter |
| 03 | 30/05/26 | Tous les guides — Navbar | Libellés navbar finalisés : Accueil (🏠) · Missions ▾ · À propos ▾ · Notre impact ▾ · Médias & actualités · Contact · FR · Faire un don | Décision UX finale après réflexion sur les profils utilisateurs (bénévoles, donateurs, enseignants, RSE) | 📋 À documenter |
| 04 | 30/05/26 | Palette — Guide de style | #1E4D2B remplacé par #143601 partout dans la palette | Contraste WCAG AAA — ratio 12.48:1 | ✅ Appliquée |
| 05 | 30/05/26 | Composants — Boutons | Suppression de Button/Dark et Button/Ghost | Redondants avec les nouveaux boutons | 📋 À documenter |
| 06 | 30/05/26 | Button/Primary | Fond #A44A2F (terracotta) au lieu du vert | Meilleure différenciation visuelle des CTA | 📋 À documenter |
| 07 | 30/05/26 | Button/Secondary | Fond #143601 vert foncé | Cohérence avec la palette mise à jour | 📋 À documenter |
| 08 | 30/05/26 | Règle palette | #2F8A3A = accents uniquement / #143601 = fonds et boutons | Accessibilité — ratio insuffisant sur boutons avec #2F8A3A en fond | 📋 À documenter |
| 09 | 02/06/26 | Navbar — Hero | Gradient noir 70%→0% ajouté en haut du Hero | Lisibilité des liens navbar sur image immersive | 📋 À documenter |
| 10 | 02/06/26 | Logo navbar | Cercle blanc 40% opacité derrière le logo. Version blanche du logo à demander à la cliente | Logo illisible sur Hero immersif — navbar transparente | 📋 À documenter |
| 11 | 02/06/26 | Composants — ODD | Icônes ODD officielles ONU remplacées par badges carrés colorés numérotés | Icônes ONU trop chargées et peu lisibles en petit format | 📋 À documenter |
| 12 | 04/06/26 | Composant — ActionCard | Nouveau layout horizontal (image gauche + contenu droite) au lieu d'image immersive plein fond | Plus lisible, plus flexible, meilleure gestion des dimensions | 📋 À documenter |
| 13 | 04/06/26 | Composant — Tag | 2 variants : light (fond #E8DFD1, texte #143601) + dark (sans fond, texte blanc italique) | Adaptation aux deux contextes : fond clair et fond sombre | 📋 À documenter |
| 14 | 04/06/26 | Navbar — structure finale | Retour à l'option initiale : 'Notre impact' = lien direct + 'Actions éducatives' = lien direct. Abandon du dropdown 'Notre impact'. | Meilleure visibilité pour les enseignants + navigation plus directe | 📋 À documenter |
| 15 | Mai 2026 | Pages — /lieux/:slug | Ajout de la page Lieu (LocationDetail.jsx) : hero, lien retour vers /missions/:slug, description, galerie Carousel. Route non maquettée dans les guides initiaux. | Besoin de zoom sur un lieu partenaire spécifique, accessible depuis la page mission parente. Aucun nouveau composant réutilisable nécessaire. | 📋 À documenter |
| 16 | Mai 2026 | Pages — /equipe | Ajout de la page Équipe avec 3 composants séparés dans /components/team/ (option B). Sélection du composant selon le champ category retourné par l'API. | Page non maquettée dans les guides initiaux. 3 catégories visuellement distinctes nécessitent 3 composants dédiés. | 📋 À documenter |
| 17 | Mai 2026 | Composant — TeamMemberCardLarge.jsx | Grande carte rectangulaire pour direction/bureau. Champs : nom/prénom, poste, citation courte (optionnel), icône mail (optionnel). Photo par défaut si absente. | Membres de direction — besoin d'une présentation plus valorisante avec citation et contact. | 📋 À documenter |
| 18 | Mai 2026 | Composant — TeamMemberCardSmall.jsx | Petite carte compacte avec avatar circle pour conseil/equipe_operationnelle. Champs : nom/prénom, poste (une ligne). Avatar neutre par défaut. | Catégories secondaires — affichage compact pour listes potentiellement longues. | 📋 À documenter |
| 19 | Mai 2026 | Composant — DelegationCard.jsx | Carte immersive pleine largeur (style MissionCard) pour les délégations. Badge drapeau Unicode ISO 3166-1 alpha-2 (ex : KE → 🇰🇪), overlay sombre, liste membres sur la carte. Pas de bouton. | Délégations = identité géographique forte. Badge drapeau via emoji Unicode — aucune dépendance externe. | 📋 À documenter |

Détail des modifications

Modification 01 — Navbar : Notre impact ▾

Avant

- Navbar contenait un lien direct 'Actions éducatives'

- Structure : Accueil · Missions ▾ · À propos ▾ · Actions éducatives · Médias & Actualités · Contact

Après

- 'Actions éducatives' remplacé par 'Notre impact ▾' avec deux sous-pages

- Structure finale : 🏠 · Missions ▾ · À propos ▾ · Notre impact ▾ · Médias & actualités · Contact · FR · Faire un don

- Sous-menu 'Notre impact ▾' : Actions sur le terrain / Éducation & sensibilisation

Raison

- 'Notre impact' répond mieux aux besoins des donateurs et entreprises RSE (preuve de résultats)

- Regroupe logiquement les deux types d'actions sous un même chapeau sémantique

- Réduit la charge cognitive de la navbar (6 liens au lieu de 7)

Modification 10 — Logo navbar

- Cercle blanc à 40% d'opacité ajouté derrière le logo pour maintenir la lisibilité sur fond immersif.

- Version blanche du logo (ou fond blanc) à demander à la cliente. Nécessaire pour navbar transparente sur Hero.

Modification 14 — Structure finale de la navbar

- Retour à l'option initiale : 'Notre impact' = lien direct ET 'Actions éducatives' = lien direct.

- Abandon du dropdown 'Notre impact' décidé en modification 01.

- Raison : meilleure visibilité pour les enseignants + navigation plus directe.

Modification 15 — /lieux/:slug

Page non maquettée dans les documents initiaux. Zoom sur un lieu partenaire spécifique, accessible depuis la page mission parente.

Structure de la page

- Hero : titre du lieu, accroche courte, photo immersive pleine largeur (même pattern que les autres pages).

- Lien retour : bouton « ← Retour à la mission [nom] » positionné après le hero, vers /missions/:slug.

- Description : présentation du lieu et ce que les volontaires y font concrètement.

- Galerie : photos du lieu via le composant Carousel/galerie existant.

Nouveau composant — LocationDetail.jsx

- Chemin : /frontend/src/pages/LocationDetail.jsx

- Rôle : page React pour la route /lieux/:slug, orchestre les composants existants (hero, Button, description, Carousel).

- Données : GET /api/locations/:slug → name, country, description, mission_id | GET /api/media?entity_type=location&entity_id=:id → photos | GET /api/missions/:mission_id → slug + nom de la mission parente.

- Note : aucun nouveau composant réutilisable nécessaire.

Modification 16, 17, 18 et 19— /equipe

Trois composants distincts selon la catégorie du membre. Option B retenue : 3 composants séparés dans /frontend/src/components/team/.

TeamMemberCardLarge.jsx (direction, bureau)

- Grande carte rectangulaire avec photo (paysage ou portrait).

- Champs : Nom/prénom (obligatoire), Poste (obligatoire), Citation courte (optionnel — affiché si renseigné), Icône mail (optionnel — affichée si renseignée).

- Photo par défaut si absente.

TeamMemberCardSmall.jsx (conseil, equipe_operationnelle)

- Petite carte compacte avec photo ronde (avatar circle).

- Champs : Nom/prénom (obligatoire), Poste — une ligne courte (obligatoire).

- Avatar neutre par défaut si photo absente.

DelegationCard.jsx (delegations)

- Carte immersive pleine largeur — même style que MissionCard.

- Photo de fond immersive avec overlay sombre.

- Badge drapeau rond en haut à gauche (emoji Unicode généré depuis code ISO 3166-1 alpha-2, ex : KE → 🇰🇪 — aucune dépendance externe).

- Titre de la délégation + liste des membres affichée directement sur la carte. Pas de bouton.

- Props : title (obligatoire), country (obligatoire), members[] (obligatoire), photo (obligatoire).